## Kwaliteitshandboek

Het kwaliteitshandboek bestaat uit drie onderdelen.

1. De planning van de realisatie en de test
2. De realisatie
3. De wijzigingen na de test

Maak gebruik van de onderstaande tabel om een planning van de realisatie en de test te maken.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Planning van de realisatie en test** | | | |
| Onderdeel / Scherm / Venster | Programmeur | Van | Tot |
| Alle cruds | Roy | 12-6-2019 | 12-6-2019 |
| Home pagina | Roy | 17-6-2019 | 17-6-2019 |
| Datepicker | Roy | 10-6-2019 | 12-6-2019 |
| Collection of forms | Roy | 5-6-2019 | 10-6-2019 |
| Last activity | Roy | 17-6-2019 | 17-6-2019 |
| FOSUserBundle | Roy | 12-6-2019 | 12-6-2019 |

Maak gebruik van de onderstaande tabel om de realisatie te documenteren.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Realisatie** | | | |
| Onderdeel / Scherm / Venster | Programmeur | Klaar op | Opmerking |
| Alle cruds | Roy | 12-6-2019 | Alle cruds zijn aangemaakt |
| Home pagina | Roy | 17-6-2019 | Home pagina is af |
| Datepicker | Roy | 20-6-2019 | Datepicker duurde langer dan verwacht |
| Collection of forms | Roy | 17-6-2019 | Ik was tegen problemen opgelopen met de collection of forms door het niet begrijpen hoe het werkt. |
| Last activity | Roy | 17-6-2019 | Geen problemen met dit onderwerp |
| FOSUserBundle | Roy | 12-6-2019 | Geen problemen |

Maak gebruik van de onderstaande tabel om te documenteren welke wijzigingen er na de test zijn doorgevoerd.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wijzigingen** | | | | |
| Onderdeel / Scherm / Venster | Programmeur | Van | Tot | Wijziging |
| Datepicker | Roy | 23-6-2019 | 23-6-2019 | JavaScript Toegevoegd zodat er de eind datum niet eerder kan zijn dan de begin datum |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |